Приложение № 1

Информация по осуществлению ремонта автомобильных дорог общего

пользования местного значения на территории Молчановского района Томской области (на 28.07.2016 г.)

| Наименование и адрес объекта | Размер субсидии из областного бюджета тыс.рублей | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, км | Фактическая дата заключения муниципального контракта на проведение ремонта объекта | Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) по заключенным контрактам (договорам) | Наименование организации, осуществляющий строительный контроль за объектом ремонта | % выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот №1 1) Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Спортивная; ул. Березовая; ул. Энтузиастов; ул. Трудовая; ул. Южная; с. Соколовка, ул.Центральная; | 3 561,55 |  | 03.06.2016 | ООО «ТомскПромСтрой» директор Маргарян Л.В | ООО «Центр дорожных технологий и строительных материалов» | 10 |
| Лот №2 Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Димитрова – Валикова | 3 146,88 |  | 03.06.2016 | ООО «ТомскПромСтрой» директор Маргарян Л.В | ООО «Центр дорожных технологий и строительных материалов» | 10 |
| 1) Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная, пер. Хуторской, ул. Школьная | 1 472,5 |  | 03.06.2016 | ИП «Шевцов Н.В.» | ООО «Центр дорожных технологий и строительных материалов» | 90 |
| 1) Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул.Лесная, ул.Чапаева; 2) Томская область, Молчановский район, с. Сарафановка, ул. Школьная, ул.Совхозная №1-35; 3) Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул.Ленина, ул.Свердлова; 4) Ремонт ограждения пешеходного перехода у территории школы в Томской области Молчановского района с. Сарафановка, ул. Школьная; 5) Ремонт ограждения пешеходного перехода у территории школы в Томской области Молчановского района с. Нарга, ул. Свердлова. | 3 343,22 |  | 07.06.2016. | ООО «РегионКомплектСтрой», директор Мерзлов Е.В | ООО «Центр дорожных технологий и строительных материалов» | 80 |
| 1) Томская область, Молчановский район, с. Могочино, ул. Советская, ул. Спортивная, ул. Кирова | 3 950,27 | 1,584 | 15.06.2016 | ООО «РегионКомплектСтрой», директор Мерзлов Е.В | ООО «Центр дорожных технологий и строительных материалов» | 100 |
| Лот №1 1) Томская область, Молчановский район, с. Суйга, ул. Северная; ул. Комарова; ул. Гагарина; ул. Озерная; | 380,95 |  | 20.06.2016 | ООО «Водовод» | ООО «Центр дорожных технологий и строительных материалов» | 95 |
| Лот №2 Томская область, Молчановский район, с. Суйга, пер. Зеленый; Лот №3 с. Суйга, ул. Зеленая Лот №4 с. Суйга, ул. Крайняя | 211,185 | 1 км | 19.05.2016 | ИП «Карнаев» | ООО «Центр дорожных технологий и строительных материалов» | 100 |

Общий процент выполненных работ на дорогах составляет 72%