|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение N 3к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Молчановского района и их формирования и реализации |

Форма N 1

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2016 года о реализации мероприятий муниципальной программы Молчановского района

**«Устойчивое развитие сельских территорий Молчановского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

(Наименование МП)

\_\_ Администрация Молчановского района \_

(Заказчик (координатор) МП)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Мероприятие, направление и источник финансирования ДЦП | Объем бюджетных ассигнований на МП (тыс. рублей) | Достигнутыерезультаты мероприятий[<\*\*\*>](#Par1038) | Примечание[<\*\*\*\*>](#Par1046) |
| утверж-дено МП | фактическипредусмотрено | профинан-сировано | исполнено |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
|  | Всего, в том числе:  | 41508,0 | 41508,0 | 41508,0 | 41508,0 |  |  |
| Федеральный бюджет  | 6733,0 | 6733,0 | 6733,0 | 6733,0 |  |  |
| областной бюджет | 32218,4 | 32218,4 | 32218,4 | 32218,4 |  |  |
| бюджет Молчановского района  | 2556,6 | 2556,6 | 2556,6 | 2556,6 |  |  |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе по направлениям:  |  |  |  |  |  |  |
|  1 | Инвестиции [<\*>](#Par1033) -всего, в том числе:  | 41508,0 | 41508,0 | 41508,0 | 41508,0 |  |  |
| Федеральный бюджет  | 6733,0 | 6733,0 | 6733,0 | 6733,0 |  |  |
| областной бюджет | 32218,4 | 32218,4 | 32218,4 | 32218,4 |  |  |
| бюджет Молчановского района  | 2556,6 | 2556,6 | 2556,6 | 2556,6 |  |  |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям:  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Газоснабжение с. Молчаново (2-ая очередь) Молчановского района, всего, в том числе:  | 40627,4 | 40627,4 | 40627,4 | 40627,4 | Развитие газификации в сельской местности с. Молчаново, построены распределительные газовые сети 7,46713 км, планируется подключение к газовым сетям 224 квартир |  |
| Федеральный бюджет  | 6733,0 | 6733,0 | 6733,0 | 6733,0 |  |  |
| областной бюджет | 31862,9 | 31862,9 | 31862,9 | 31862,9 |  |  |
| бюджет Молчановского района  | 2031,5 | 2031,5 | 2031,5 | 2031,5 |  |  |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Реализация проекта «Комплексная компактная застройка «Северо-Западного микрорайона» на 50 домов в с. Молчаново» | 880,6 | 880,6 | 880,6 | 880,6 | Разработана проектно- сметная документация на устройство улично-дорожной сети микрорайона |  |
| Федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | 355,5 | 355,5 | 355,5 | 355,5 |  |  |
| бюджет Молчановского района  | 525,1 | 525,1 | 525,1 | 525,1 |  |  |
| внебюджетные источники  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. <\*> - расходы на увеличение стоимости основных средств;

<\*\*> - текущие расходы;

<\*\*\*> - указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной МП, в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной МП;

<\*\*\*\*> - [графа](#Par866) "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной МП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

И.о. заместителя Главы Молчановского района

по экономической политике Е.В. Щедрова

Форма N 2

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2016 года о результатах реализации муниципальной программы Молчановского района

**«Устойчивое развитие сельских территорий Молчановского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

(Наименование МП)

\_\_ Администрация Молчановского района \_

(Заказчик (координатор) МП)

|  |
| --- |
| Наименование стратегической цели развития Томской области в соответствии со Стратегией развития Томской области до 2020 года и Программой социально-экономического развития Молчановского района на среднесрочный период:  |
| Наименование цели МП:Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, а также активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения |
| NN пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Фактическое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Отклонение(%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнении планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | Наименование показателей цели МП  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ввод (приобретение) жилья  | м | 500 | 325,9 | -34,8 | Площадь приобретенного (построенного) жилья должна быть выше учетной нормы площади жилья для постановки на учет нуждающихся (12 кв.м) на одного члена семьи.Ввод построенного жилого дома должен быть осуществлен в течение срока действия свидетельства о предоставлении соц. выплаты. В отчетном году не было предусмотрено финансирование на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов. |  |
| 1.2 | Повышение уровня газификации жилищного фонда | % | 46 | 48 |  |  |  |
| 1.3 | Число сельских поселений, принявших участие в реализации проектов местных инициатив граждан  | шт. | 4 | 0 | -100 | Отсутствия инициатив сельских поселений в целях реализации проектов в связи с недостаточностью средств в бюджетах сельских поселений | Проведение регулярной разъяснительной работы с Администрациями сельских поселений о возможности реализации проектов |
| 2  | Наименование показателей задач МП  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия | чел. | 9 | 0 | -100 | Отсутствие финансирования мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов |  |
| 2.2 | Количество построенных (реконструированных) объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры | ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| 2.3 | Число проектов местных инициатив граждан, получивших грантовую поддержку | ед. | 4 | 0 | -100 | Число проектов зависит от количества сельских поселений, изъявивших желание реализовать проекты местных инициатив граждан | Работа с сельскими поселениями по привлечению проектов для реализации в рамках данного направления |
| 3  | Наименование показателей результатов мероприятий МП  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Протяжённость построенных газовых сетей  | км | 7,46713 | 7,46713 |  |  |  |

Примечание. <\*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответствии с утвержденной МП.

И.о. заместителя Главы Молчановского района

по экономической политике Е.В. Щедрова