Форма N 1

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2017 года о реализации мероприятий муниципальной

 программы Молчановского района

Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Молчановский район»

2016-2018 годы

(Наименование МП)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Мероприятие, направление и источник финансирования МП | Объем бюджетных ассигнований на МП (тыс. рублей) | Достигнутыерезультаты мероприятий[<\*\*\*>](#Par1038) | Примечание[<\*\*\*\*>](#Par1046) |
| утверж-дено МП | фактическипредусмотрено | профинан-сировано | исполнено |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
|  | Всего, в том числе:  | 3230,5 | 3230,5 | 3138,5 | 1389,2 | Содержание 18 дорог, установка двух дорожных знаков, ремонт 12,6 км дорог, обустройство двух пешеходных переходов |  |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района  | 3230,5 | 3230,5 | 3138,5 | 1389,2 | Содержание 18 дорог, установка двух дорожных знаков, ремонт 12,6 км дорог, обустройство двух пешеходных переходов |  |
| Бюджет сельских поселений Молчановского района |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям:  |  |  |  |  |  |  |
|  1 | Инвестиции [<\*>](#Par1033) -всего, в том числе:  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям:  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия[<\*\*>](#Par1037) - всего, втом числе:  | 3230,5 | 3230,5 | 3138,5 | 1389,2 | Содержание 18 дорог, установка двух дорожных знаков, ремонт 12,6 км дорог, обустройство двух пешеходных переходов |  |
| федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района  | 3230,5 | 3230,5 | 3138,5 | 1389,2 | Содержание 18 дорог, установка двух дорожных знаков, ремонт 12,6 км дорог, обустройство двух пешеходных переходов |  |
| Бюджет сельских поселений Молчановского района |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям:  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование мероприятия Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:  | 1004,00 | 1004,00 | 1004,00 | 0 |  |  |
| Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Молчановского района  | 1004,00 | 1004,00 | 1004,00 | 0 |  |  |
| бюджет сельских поселений Молчановского района  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия Осуществление деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:  | 1203,5 | 1203,5 | 1203,5 | 458,2 | Содержание 18 дорог, установка двух дорожных знаков |  |
|  | Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района  | 1203,5 | 1203,5 | 1203,5 | 458,2 | Содержание 18 дорог, установка двух дорожных знаков |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия Софинансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района, в том числе на обустройство пешеходных переходов, в том числе:  | 1023,0 | 1023,0 | 931,0 | 931,0 | Ремонт 12,6 км дорог, обустройство двух пешеходных переходов |  |
|  | Федеральный бюджет  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района  | 1023,0 | 1023,0 | 931,0 | 931,0 | Ремонт 12,6 км дорог, обустройство двух пешеходных переходов |  |
|  | внебюджетные источники  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Е.Б.Аразова

Форма N 2

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2017 года о результатах реализации муниципальной

 программы Молчановского района

Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования «Молчановский район»

2016-2018 годы

(Наименование МП)

|  |
| --- |
| Наименование стратегической цели развития Томской области в соответствии со Стратегией развития Томской области до 2020 года и Программой социально-экономического развития Молчановского района на среднесрочный период: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование цели МП:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| NN пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Фактическое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Отклонение(%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнении планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | Наименование показателей цели МП  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям (%) | % | 5,3 | 0 | 100 | Недостаточное финансирование | Рассмотрение возможности участия в федеральной программе |
| 1.2. | Обеспечение их сохранности для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта (кол-во) | Кол-во | 19 | 18 | 5,3 | Одна автомобильная дорога передана в Администрацию Суйгинского поселения |  |
| 2  | Наименование показателей задач МП  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту  | Кол-во | 1 | 0 | 100 | Недостаточное финансирование | Рассмотрение возможности участия в федеральной программе |
| 2.2. | Количество автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществляется деятельность по их содержанию  | Кол-во | 19 | 18 | 5,3 | Одна автомобильная дорога передана в Администрацию Суйгинс-кого поселения |  |
| 3  | Наименование показателей результатов мероприятий МП  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения | Кол-во | 5 | 0 | 100 | Недостаточное финансирование | Рассмотрение возможности участия в федеральной программе |
| 3.2 | Осуществление деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Кол-во | 19 | 18 | 5,3 | Одна автомобильная дорога передана в Администрацию Суйгинс-кого поселения |  |
| 3.3 | Софинансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района, в том числе на обустройство пешеходных переходов | Км | 12,6 | 12,6 | 0 |  |  |

Примечание. <\*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответствии с утвержденной МП.

Начальник Е.Б.Аразова

Форма N 3

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2015 года

о фактическом финансировании долгосрочных целевых программ

по Молчановскому району

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП (тыс. рублей)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NN пп | Источник и направление финансирования ДЦП | Молчановский район |
| 1 | 2 | 3 |
| 1  | Всего, в том числе:  |  |
|  | федеральный бюджет  |  |
|  | областной бюджет  |  |
|  | бюджет Молчановского района  |  |
|  | внебюджетные источники  |  |
|  | из них:  |  |
| 1.1 | Инвестиции [<\*>](#Par1212) - всего, в том числе:  |  |
|  | федеральный бюджет  |  |
|  | областной бюджет  |  |
|  | бюджет Молчановского района  |  |
|  | внебюджетные источники  |  |
| 1.2 | Текущие расходы - всего, в том числе:  |  |
|  | федеральный бюджет  |  |
|  | областной бюджет  |  |
|  | бюджет Молчановского района  |  |
|  | внебюджетные источники  |  |

 Примечание. <\*> - расходы на увеличение стоимости основных средств;