|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой отчет | | | | | | | |
| по состоянию на 1 января 2015 года о реализации мероприятий | | | | | | | |
| МП "Развитие инфраструктуры системы образования молчановского района на 2013-2017 годы" | | | | | | | |
| Управление образования Администрации Молчановского района - заказчик, координатор МП | | | | | | | |
| NN | Мероприятие, направление и источник финансирования МП | Объем бюджетных ассигнований на МП (тыс.рублей) | | | | Достигнутые результаты | Примечание |
| пп |
|  | утверждено МП | фактически предусмотрено | профинансировано | исполнено | [<\*\*\*>](file:///C:\TEMP\bat\Порядок%20о%20долгосрочных%20целевых%20программах%202012.doc#Par1038#Par1038) |  |
|  |  |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего, в том числе: | 120,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |
| бюджет Молчановского района | 60 | 337 | 337 | 337 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Инвестиции всего, в том числе | 120,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |  |
| бюджет Молчановского района | 60,0 | 337,0 | 337,0 | 337,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | Предоставлены условия, отвечающие современным стандартам антитеррористической защищённости МАОУ "Молчановская СОШ № 2" |  |
| Приведение в нормативное состояние наружного освещения в МАОУ "Молчановская СОШ № 2" |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|
| областной бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| бюджет Молчановского района | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|
| 1.2 | Мероприятие 2 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 | Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремогт спортивного зала МБОУ "Сарафановская СОШ"" |  |
| Исследование и экспертиза оценки несущих строительных конструкций здания МБОУ "Сарафановская СОШ" |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Молчановского района | 277,0 | 277,0 | 277,0 | 277,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И.о. начальника Управления |  |  |  |  | Р.А.Утанан |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2017 года о результатах реализации муниципальной

программы Молчановского района

«Развитие инфраструктуры системы образования Молчановского района на 2013 – 2017 годы»

(Наименование МП)

Администрация Молчановского района

(Заказчик (координатор) МП)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стратегической цели развития Томской области в соответствии со [Стратегией](consultantplus://offline/ref=11022FD582F68EC3E267B40B546B6A48C0066C34F52A845480EAFD0CEA31F3BE14J4D) развития Томской области до 2020 года и [Программой](consultantplus://offline/ref=11022FD582F68EC3E267B40B546B6A48C0066C34F32C8B5D8EEAFD0CEA31F3BE444B185124F3E8FC30C1F212J6D) социально-экономического развития Молчановского района на среднесрочный период: **Повышение уровня и качества жизни населения** | | | | | | | |
| Наименование цели МП: **Приведение в соответствие с современными стандартами материально-технического состояния учреждений образования Молчановского района** | | | | | | | |
| NN  пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Фактическое значение [<\*>](#Par1120) на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения  невыполнении планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Наименование показателей цели МП |  |  |  |  | - | - |
| 1.1 | Соответствие образовательных учреждений современным стандартам материально-технического состояния | % | 40 | 40 | 0 |  |  |
| 2 | Наименование показателей задач МП |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обновление автобусного парка образовательных учреждений района | единиц | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.2 | Снижение потребления тепловой энергии, в целом по ОУ | % | 6,4 | 6,4 | 0 |  |  |
| 2.3 | Уровень охвата детей дошкольным образованием в возрасте до 3-х лет  (В районе 904 ребенка в возрасте до 3- лет, охвачено дошкольным образованием 633 ребенка) | % | 76 | 20 | 73,7 |  |  |
| 3 | Наименование показателей результатов мероприятий МП |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предоставление образования в условиях, отвечающих современным стандартам (Мероприятие «Приведение в нормативное состояние наружного освещения МАОУ «Молчановская СОШ №2») | кол-во | 452 | 452 | 0 |  |  |
| 3.2 | Предоставление образования в условиях, отвечающих современным стандартам (кол-во) (Мероприятие «Исследование и экспертиза оценки несущих строительных конструкций здания МБОУ «Сарафановская СОШ») | кол-во | 107 | 107 | 0 |  |  |

Примечание. <\*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответствии с утвержденной МП

И.о. начальника Управления Р.А.Утанан