### Форма N 1

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2015 года о реализации мероприятий муниципальной

программы Молчановского района

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Молчановского района на 2013-2017 годы

(Наименование МП)

(Наименование МП)

| NN пп | Мероприятие, направление и источник финансирования МП | Объем бюджетных ассигнований на МП (тыс. рублей) | Достигнутые результаты мероприятий <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверж- дено МП | фактически предусмотрено | профинан- сировано | исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего, в том числе: | 13765,63 | 13765,63 | 13765,63 | 13765,63 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 11327,7 | 11327,7 | 11327,7 | 11327,7 |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 1726,7 | 1726,7 | 1726,7 | 1726,7 |  |  |
|  | Бюджет сельских поселений Молчановского района | 711,232 | 711,232 | 711,232 | 711,232 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвестиции <*> - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятия <**> - всего, в том числе: | 13765,63 | 13765,63 | 13765,63 | 13765,63 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 11327,7 | 11327,7 | 11327,7 | 11327,7 |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 2459,4 | 2459,4 | 2459,4 | 2459,4 |  |  |
|  | Бюджет сельских поселений Молчановского района | 711,232 | 711,232 | 711,232 | 711,232 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование мероприятия 1. Капитальный ремонт дизельной электростанции по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Суйга, ул. Комарова 38. 2. Капитальный ремонт наружных сетей водопровода по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Нагорная. 3. Реконструкция водопровода по ул. Гастелло с. Нарга, Молчановского района, Томской области. 4. Капитальный ремонт водопровода (432м) по адресу Томская область, с. Молчаново, ул. Садовая – ул. Степная. всего, в том числе: | 5319,63 | 5319,63 | 5319,63 | 5319,63 | 1. Установлен новый дизель-генератор в с. Суйга. 2. Проложено 550 м нового водопровода по ул. Нагорная с. Тунгусово. 3. Проложено 410 м. нового водопровода по ул. Гастелло с. Нарга. 4. Проведен капитальный ремонт 432 м. водопровода по ул. Степная – ул. Садовая. | Экономия средств, в результате проведенных конкурсов. |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 4608,4 | 4608,4 | 4608,4 | 4608,4 |  |  |
|  | бюджет Молчановского района |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет сельских поселений Молчановского района | 711,232 | 711,232 | 711,232 | 711,232 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Наименование мероприятия 2 – выполнение инженерно-экологических изысканий, разработку проектно-сметной документации на строительство трех станций очистки питьевой воды, расположенных в Томской области Молчановском районе с. Молчаново: пер. Чапаева земельный участок №6в, ул. Заводская земельный участок №21/1в, ул. Рабочая земельный участок №1в всего, в том числе: | 176 | 176 | 176 | 176 | Выполнены инженерные изыскания для разработки проектной документации по объекту «Станция очистки питьевой воды по адресу: с. Молчаново, ул. Рабочая, 1А, ул. Чапаева, 6в, ул. Заводская, 21/1в | Запрос котировок признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 176 | 176 | 176 | 176 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Наименование мероприятия 3 – приобретение блочно – модульной котельной на газовом топливе и теплотрассы по ул. Школьная, 2 с. Тунгусово всего, в том числе: | 8270 | 8270 | 8270 | 8270 | приобретена блочно – модульной котельная на газовом топливе и 112 м. теплотрассы по ул. Школьная, 2 с. Тунгусово |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 6719,3 | 6719,3 | 6719,3 | 6719,3 |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 1550,7 | 1550,7 | 1550,7 | 1550,7 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

### Форма N 2

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2015  года о результатах реализации муниципальной программы Молчановского района

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Молчановского района на 2013-2017 годы

(Наименование МП)

Администрация Молчановского района

(Заказчик (координатор) МП)

| Наименование стратегической цели развития Томской области в соответствии со Стратегией развития Томской области до 2020 года и Программой социально-экономического развития Молчановского района на среднесрочный период: __________________________________________________________________________________ |
| --- |
| Наименование цели МП: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ |
| NN пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение <*> на отчетный год | Фактическое значение <*> на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнении планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Наименование показателей цели МП |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежное и устойчивое снабжение потребителей ком. услугами (%) | % | 45 | 45 | 0 |  |  |
| 1.2 | Качество предоставляемых услуг ЖКХ населению | % | 35 | 35 |  |  |  |
| 2 | Наименование показателей задач МП |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Экономия энергоресурсов (%) | % | 25 | 25 | 0 |  |  |
| 2.2 | Оптимизация системы (объекты) |  | 2 | 1 | -50% | Недостаточное финансирование |  |
| 3 | Наименование показателей результатов мероприятий МП |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество приобретенных блочно – модульных котельных | ед | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 3.2 | Количество выполненных инженерных изысканий для разработки ПСД | ед. | 1 | 1 |  |  |  |
| 3.3 | Протяженность водопроводных сетей (с. Молчаново) | м | 432 | 432 |  |  |  |
| 3.4 | Протяженность водопроводных сетей (с. Нарга) | м | 410 | 410 |  |  |  |
| 3.5 | Протяженность водопроводных сетей (с.Тунгусово) | м | 550 | 550 |  |  |  |
| 3.6 | Количество отремонтированных дизельных электростанций | ед. | 1 | 1 |  |  |  |

Примечание. <*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответствии с утвержденной МП.