### Форма N 1

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2014 года о реализации мероприятий долгосрочной

целевой программы Молчановского района

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Молчановского района на 2013-2017 годы

(Наименование ДЦП)

Администрация Молчановского района

(Заказчик (координатор) ДЦП)

| NN пп | Мероприятие, направление и источник финансирования ДЦП | Объем бюджетных ассигнований на ДЦП (тыс. рублей) | Достигнутые результаты мероприятий <***> | Примечание <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверж- дено ДЦП | фактически предусмотрено | профинан- сировано | исполнено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего, в том числе: | 2802 | 2802 | 2802 | 2802 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инвестиции <*> - всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование мероприятия 1 – капитальный ремонт линий электропередач по ул. Гагарина с. Суйга всего, в том числе: | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | Проведен капитальный ремонт линий электропередач 900 метров |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 |  |  |
| 2 | Мероприятия <**> - всего, в том числе: | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | Изготовлена ПСД |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Наименование мероприятия 1 – изготовление проектно – сметной документации на объект «Строительство канализационной насосной станции и канализационных сетей по улицам Промышленная, Валикова, Энтузиастов, Березовая, Гагарина, 60 лет Октября с присоединением к центральному действующему коллектору в с. Молчаново, Томской области" всего, в том числе: | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Молчановского района | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Примечание. <*> - расходы на увеличение стоимости основных средств;

<**> - текущие расходы;

<***> - указываются показатели мероприятий, предусмотренные в утвержденной ДЦП, в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается  приведение показателей, не установленных утвержденной ДЦП;

<****> - графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной ДЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

### И.о. заместителя Главы Молчановского района				      Д.Г. Паульзен

### Форма N 2

Годовой отчет

по состоянию на 1 января 2014  года о результатах реализации долгосрочной

целевой программы Молчановского района

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Молчановского района на 2013-2017 годы

(Наименование ДЦП)

Администрация Молчановского района

(Заказчик (координатор) ДЦП)

| Наименование стратегической цели развития Томской области в соответствии со Стратегией развития Томской области до 2020 года и Программой социально-экономического развития Молчановского района на среднесрочный период: «Улучшение комфортности проживания на территории района» __________________________________________________________________________________ |
| --- |
| Наименование цели ДЦП: Ммодернизация и развитие коммунальной инфраструктуры поселения для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и консолидированного бюджета области. __________________________________________________________________________________ |
| NN пп | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение <*> на отчетный год | Фактическое значение <*> на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнении планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Наименование показателей цели ДЦП |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Надежное и устойчивое снабжение потребителей ком. услугами (%) | % | 30 | 30 | 0 |  |  |
| 2 | Наименование показателей задач ДЦП |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Экономия энергоресурсов (%) | % | 20 | 20 | 0 |  |  |
| 3 | Наименование показателей результатов мероприятий ДЦП |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработана ПСД | ед | 1 | 1 | 0 |  |  |
| 3.2 | Кап.ремонт линий электропередач | м | 900 | 900 |  |  |  |

Примечание. <*> - наименование и плановые значения показателей указываются в соответствии с утвержденной ДЦП.

### И.о. заместителя Главы Молчановского района				      Д.Г. Паульзен